TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)

Documento de Autorização Formal e Alinhamento Estratégico

1. DADOS GERAIS DO PROJETO

- Nome do Projeto: Sentinel

- Data de Elaboração: 08/03/2026

- Patrocinador (Sponsor): Prof. Roberto Avila Paldes

- Gerente do Projeto (GP): Cristian Shaka Ferreira Nken

2. PROPÓSITO E JUSTIFICATIVA (Foco em Geração de Valor - PMBOK 7)

- O Problema de Negócio: A crescente sofisticação dos ataques cibernéticos e a digitalização dos processos corporativos tornaram a infraestrutura de TI vulnerável a ameaças que sistemas de segurança tradicionais (como firewalls estáticos) não conseguem mitigar em tempo real. O projeto visa desenvolver um Sistema de Detecção de Intrusão (IDS) robusto para monitorar o tráfego de rede e o comportamento dos hosts, identificando anomalias e ataques conhecidos instantaneamente, reduzindo o tempo de resposta a incidentes de segurança de dias para milissegundos.

- Valor Tangível Esperado: Prevenção de multas regulatórias (como LGPD) por vazamento de dados, redução de 90% no tempo de identificação de ataques e eliminação de custos com licenciamento de IDS proprietários.

- Valor Intangível Esperado: Aumento da confiança dos clientes na segurança da infraestrutura, melhoria da reputação da marca e adequação às melhores práticas de governança corporativa de TI.

3. DESCRIÇÃO DE ALTO NÍVEL DO PRODUTO/SERVIÇO DE TI

- Um Sistema de Detecção de Intrusão (IDS) open-source, desenvolvido nativamente em Go (Golang) para altíssima performance. O sistema será composto por um Core NIDS (Network-based IDS) para análise de tráfego de rede via libpcap, Agentes HIDS (Host-based IDS) para monitoramento de processos em servidores locais e uma API Back-End integrada a um banco de dados PostgreSQL para gerenciamento centralizado de alertas. A solução será 100% containerizada via Docker, pronta para implantação em nuvem ou infraestrutura on-premise.

4. REQUISITOS MACROS (O que não pode faltar)

- Requisitos Funcionais Macros (O que o sistema faz):

  - O sistema DEVE capturar e analisar capotes de rede (TCP/UDP/IPv4/IPv6) em tempo real.

  - O sistema DEVE detectar ataques baseados no OWASP Top 10 (SQL Injection, XSS, Path Traversal, Command Injection).

  - O sistema DEVE possuir agentes que monitorem a criação de processos suspeitos no sistema operacional (Linux/Windows).

  - O sistema DEVE centralizar os alertas em um banco de dados relacional através de uma API REST segura.

- Requisitos Não-Funcionais Macros (Restrições de Qualidade e Arquitetura):

  - Performance: O Core NIDS deve processar o tráfego de rede com impacto mínimo na latência do servidor (consumo de CPU < 5% em tráfego normal).

  - Portabilidade: A solução deve ser executável via Docker Compose com um único comando.

  - Manutenibilidade: O código deve ser modular e documentado, permitindo a fácil adição de novas assinaturas de ataque.

5. CRITÉRIOS DE SUCESSO DO PROJETO

- Lançamento do MVP (Produto Mínimo Viável) 100% funcional até o final do semestre letivo.

- O sistema deve demonstrar a capacidade de bloquear/alertar com sucesso simulações de ataques de SQL Injection e XSS em ambiente de laboratório.

- Publicação do repositório no GitHub com documentação técnica completa (README, Guia de Deploy e Contribuição).

6. RISCOS PRELIMINARES DE ALTO NÍVEL

- Risco 1 (Técnico): A biblioteca de captura de pacotes (libpcap) apresentar incompatibilidade de driver em diferentes sistemas operacionais da equipe (NixOS vs. Windows).

- Risco 2 (Cronograma): A curva de aprendizado para a implementação de concorrência avançada em Go atrasar a entrega das sprints iniciais.

- Risco 3 (Escopo): O escopo técnico se expandir demasiadamente (Gold Plating) ao tentar implementar detecção por Machine Learning no MVP, comprometendo os prazos.

7. CRONOGRAMA DE MARCOS (Milestones)

- Mês 1 (Março) – Conclusão da fase de Planejamento e Arquitetura (Documentação Acadêmica, TAP, EAP e Configuração de Ambiente).

- Mês 2 (Abril) – Lançamento da Versão Alpha (Core NIDS funcional detectando pacotes e regras básicas).

- Mês 3 (Maio) – Lançamento da Versão Beta (Integração com Agentes HIDS e Back-End API).

- Mês 4 (Junho) – Cut-over, Testes de Segurança (PenTest laboratorial) e Lançamento Oficial (Apresentação Final).

.8. ORÇAMENTO RESUMIDO E RECURSOS (O "How Much")

- Custo Estimado Direto (Desembolso Financeiro): R$ 0,00 (Uso exclusivo de tecnologias open-source e licenças acadêmicas).

- Recursos Internos/Orgânicos Alocados (Não exigem novo desembolso, mas suportam o projeto):

  - Recursos Humanos:

    - Cristian Shaka Ferreira Nken — Gerente de Projetos (GP): responsável pelo planejamento, monitoramento de cronograma, gestão de riscos, comunicação com stakeholders e garantia de qualidade dos entregáveis. Estimativa de 160 horas de dedicação.

    - Jess Saito Forster — Líder Técnico/Desenvolvedor: responsável pela arquitetura do sistema, implementação do Core Ids, agentes HIDS e back-end API. Estimativa de 200 horas de dedicação.

    - 1 Professor Orientador (2 horas semanais alocadas para mentoria de arquitetura e validação de artefatos de gerenciamento).

  - Instalações e Ambiente Físico:

    - Uso do Laboratório de Informática do CEUB para sessões de pair programming e testes de integração.

    - Rede Wi-Fi institucional de alta velocidade para os testes de carga.

  - Equipamentos (Hardware):

    - 2 Notebooks pessoais dos membros da equipe (Bring Your Own Device) utilizados para desenvolvimento local e execução de containers Docker.

    - 1 Raspberry Pi 4 (pessoal) utilizado como nó de teste para o agente HIDS em ambiente Linux embarcado.

  - Infraestrutura Lógica, Ambientes e Licenças (Software):

    - Servidores e Banco de Dados: PostgreSQL em container Docker local para desenvolvimento, Oracle Cloud Infrastructure Free Tier (2 instâncias ARM Always Free) para ambiente de homologação.

    - Controle de Versão: Repositório público no GitHub para versionamento de código, pipeline CI/CD.

    - Linguagens e Ferramentas: Go 1.22+ (open-source), Docker Desktop (licença pessoal gratuita), libpcap (open-source).

    - Monitoramento: Prometheus + Grafana (open-source) em containers Docker para dashboards de métricas e alertas.

    - Comunicação e Gestão: Discord (gratuito) para comunicação da equipe, GitHub Projects (gratuito) para Kanban e rastreamento de tarefas.

9. AUTORIDADE DO GERENTE DE PROJETOS

- O Gerente de Projetos tem autonomia para: Tomar as decisões sobre a arquitetura técnica de software, definir a divisão de tarefas (Sprints), escolher ferramentas open-source e gerenciar o repositório Git.

- O Gerente de Projetos NÃO tem autonomia para: Alterar a data de entrega final estipulada pelo calendário acadêmico da instituição ou alterar os requisitos macros exigidos pela disciplina.

10. APROVAÇÃO E ASSINATURAS

(A assinatura deste documento autoriza formalmente o início do projeto e a alocação dos recursos organizacionais necessários).

_____Prof. Roberto Avila Paldes_____

Assinatura do Patrocinador (Sponsor)

_____Cristian Shaka Ferreira Nken_____

Assinatura do Gerente de Projetos (GP)