VISÃO GERAL DO PROJETO

Plano de Ação Estratégico (Modelo 5W2H)

Nome da Projeto/Sistema: Sentinel

Equipe de Concepção:

- Cristian Shaka Ferreira Nken (GP)

- Jess Saito Forster (Líder Técnico/Desenvolvedor)

PLANO DE AÇÃO

1. WHAT (O que será feito?)

• O Produto: Sentinel IDS, um sistema de detecção de intrusões de nível enterprise composto por três módulos complementares. O primeiro módulo é o Core NIDS (Network Intrusion Detection System), responsável pela captura e análise de pacotes de rede em tempo real, utilizando a biblioteca libpcap e um motor de assinaturas configurável capaz de identificar padrões maliciosos como SQL Injection, Cross-Site Scripting, Path Traversal e Command Injection. O segundo módulo consiste em Agentes HIDS (Host Intrusion Detection System), que são daemons leves instalados diretamente nos hosts monitorados — tanto Windows quanto Linux — e que observam processos suspeitos, alterações em arquivos críticos do sistema e conexões de rede anômalas. O terceiro módulo é o Backend API REST, um serviço centralizado que recebe, persiste e disponibiliza os alertas gerados pelos dois módulos anteriores, permitindo consulta, triagem e resposta a incidentes por meio de uma interface programática. A observabilidade do próprio sistema é garantida por uma stack de monitoramento composta por Prometheus e Grafana, que fornece dashboards em tempo real sobre a saúde do IDS, throughput de pacotes processados e taxa de detecção de ameaças.

2. WHY (Por que será feito?)

• O projeto é motivado por uma necessidade concreta do mercado de cibersegurança. Segundo o relatório anual da Check Point Research (2024), os ataques cibernéticos globais cresceram 38% em relação ao ano anterior, com organizações de médio porte sendo desproporcionalmente afetadas devido à ausência de ferramentas de detecção adequadas ao seu orçamento. As soluções comerciais de IDS disponíveis no mercado — como Snort Enterprise, Suricata Pro e soluções SIEM integradas — exigem investimentos significativos em licenciamento, hardware dedicado e equipes especializadas de operação. O Sentinel IDS propõe uma alternativa open-source, desenvolvida em Go (linguagem reconhecida pela eficiência em concorrência e processamento de rede), que pode ser implantada com custo zero de licenciamento em qualquer infraestrutura que suporte containers Docker. Do ponto de vista acadêmico, o projeto oferece à equipe a oportunidade de aplicar na prática os conceitos de gerenciamento de projetos do PMBOK 7ª Edição — desde a iniciação até o encerramento — em um produto de software real com complexidade técnica significativa, fortalecendo competências tanto em engenharia de software quanto em gestão.

3. WHERE (Onde será feito / Onde vai rodar?)

• O desenvolvimento será conduzido em ambiente distribuído: cada membro da equipe trabalha em seu notebook pessoal (Jess em NixOS Linux, Cristian em Windows 11), com sessões presenciais de integração no Laboratório de Informática do CEUB. O ambiente de desenvolvimento local utiliza Docker Compose para orquestrar todos os serviços (PostgreSQL, Core NIDS, Backend API, Prometheus, Grafana) de forma reproduzível. Para homologação e testes de carga, a equipe dispõe de instâncias ARM Always Free na Oracle Cloud Infrastructure. O produto final é projetado para rodar em qualquer ambiente que suporte Docker — desde um servidor on-premise em um data center corporativo até uma instância cloud em AWS, GCP ou Azure — monitorando o tráfego de rede do segmento onde for implantado.

4. WHEN (Quando será feito?)

• O projeto está inscrito no timebox do semestre letivo 2026.1 da disciplina de Gerência de Projetos em TI do CEUB, com início em março de 2026 e entrega final em junho de 2026, totalizando aproximadamente 16 semanas de execução. A primeira metade do semestre (semanas 1–8) concentra o planejamento formal e a implementação dos módulos core. A segunda metade (semanas 9–16) é dedicada à integração, testes, monitoramento de desempenho e encerramento formal do projeto com apresentação final.

5. WHO (Quem estará envolvido?)

• A equipe é composta por dois membros com papéis complementares. Cristian Shaka Nken atua como Gerente de Projetos (GP), sendo responsável pelo planejamento estratégico, elaboração e manutenção dos artefatos de gerenciamento (TAP, EAP, cronograma, riscos, encerramento), monitoramento de progresso, comunicação com stakeholders e garantia de qualidade dos entregáveis acadêmicos. Jess Saito Forster atua como Líder Técnico e Desenvolvedora principal, sendo responsável pela arquitetura de software, implementação dos três módulos do sistema, configuração da infraestrutura Docker e pipeline CI/CD, e execução dos testes técnicos. O Professor Roberto Paldês atua como Sponsor e Orientador, fornecendo diretrizes de gerenciamento, validando artefatos e avaliando os entregáveis conforme os critérios da disciplina.

6. HOW (Como será conduzido tecnicamente?)

• A abordagem de gerenciamento segue o PMBOK 7ª Edição, com foco nos domínios de desempenho (Stakeholders, Equipe, Abordagem de Desenvolvimento, Planejamento, Trabalho do Projeto, Entrega, Métricas e Incerteza). A metodologia de desenvolvimento adota um modelo híbrido: planejamento preditivo para os marcos e entregáveis acadêmicos (datas fixas do calendário da disciplina) combinado com iterações ágeis de 2 semanas (sprints) para a implementação técnica, permitindo elaboração progressiva e adaptação contínua. A stack tecnológica é centrada em Go 1.22+ para todos os módulos de software, libpcap para captura de pacotes, PostgreSQL para persistência, Docker e Docker Compose para containerização, GitHub Actions para CI/CD, e Prometheus + Grafana para observabilidade. A comunicação da equipe ocorre via Discord (canal dedicado ao projeto) com reuniões síncronas semanais e rastreamento de tarefas no GitHub Projects (Kanban).

7. HOW MUCH (Quanto recursos precisará?)

• O projeto opera com custo direto zero (R$ 0,00 de desembolso financeiro), viabilizado exclusivamente por tecnologias open-source e recursos acadêmicos gratuitos. Os recursos orgânicos alocados incluem: aproximadamente 360 horas totais de dedicação da equipe ao longo do semestre (160h do GP + 200h da Líder Técnico); 2 notebooks pessoais (BYOD) para desenvolvimento e execução de containers; 1 Raspberry Pi 4 como nó de teste HIDS; acesso ao Laboratório de Informática e rede Wi-Fi do CEUB; instâncias gratuitas na Oracle Cloud Infrastructure para homologação; repositório GitHub com CI/CD (2.000 min/mês no plano Education); e ferramentas de comunicação e gestão gratuitas (Discord, GitHub Projects). Embora o desembolso seja nulo, o valor de mercado equivalente dos recursos alocados — considerando horas de trabalho a R$ 80/hora (júnior em Brasília) — representaria aproximadamente R$ 28.800,00 em capital humano investido.